## Slide 1
보령제약 e-Accounting 시스템 구축 주간업무 보고_4주차
금주(12.22 ~ 12.26) | 차주(12.29 ~ 01.02)
업무분석 - 요구사항정의 완료 프로세스 설계 - 법인카드 프로세스 확정 3. 프로그램 설계 및 개발 - 화면 정의(요구사항 반영) . 사용자 화면 . 관리자 화면 | TO-BE 상세 업무 설계 - 프로그램 정의 - 인터페이스 정의 - 기준정보 정의 2. 프로그램 설계 및 개발 - 화면 정의 보완 - 화면 상세설계 - 개발 사양서 작성

## Slide 2
주요 고려사항 및 진행사항
No | 주요 고려사항 | 진행사항 | 비고
1 | 요구사항 및 프로세스 확정 | 요구사항 확정 법인카드 프로세스 확정 결재선 확정 예산항목, 제품코드 등의 기준정보 확정 품의서정보 프로세스 확정(첨부,품의번호 등) | 요건정의 및 화면확정에 의한 개발 시작