## Slide 1
보령제약 e-Accounting 시스템 구축 주간업무 보고_5주차
금주(12.29 ~ 01.02) | 차주(01.05 ~ 01.09)
TO-BE 상세 업무 설계 - 프로그램 정의 2. 프로그램 설계 - 화면 정의 보완 : 사용자화면 - 메인화면 정의 : 로그인 후 첫 화면 - 화면 상세설계 : 사용자화면(결재상신, 품의서작성 등) - 화면 디자인 작업 | 프로그램 설계 - 메인화면 상세설계 : 로그인 후 첫 화면 - 화면 상세설계 : 사용자화면(계속) - 화면 디자인 작업(계속) 2. 프로그램 개발 - DB 설계 - 공통부문 개발 - 사용자 화면개발

## Slide 2
주요 고려사항 및 진행사항
No | 주요 고려사항 | 진행사항 | 비고
1 | 프로세스 확정 | 결재선 확정 회계계정 인터페이스 확정 |