## Slide 1
보령제약 e-Accounting 시스템 구축 주간업무 보고_6주차
금주(1.05 ~ 1.09) | 차주(1.12 ~ 01.16)
프로그램 설계 - 상세설계 : 메인화면 및 사용자 화면 - 인터페이스 리스트 정의 - 화면 디자인 기획 및 시안 작업 2. 프로그램 개발 - 업무분석(시스템관리부문, 업무부문) - 서버 공통모듈 개발(코드 등) | 프로그램 설계 - 화면 상세설계 보완(사용자 화면) - 화면 디자인 개발 - 인터페이스 정의서 작성 2. 프로그램 개발 - 서버 백엔드 공통모듈 개발(계속) - 시스템관리 부문 개발

## Slide 2
주요 고려사항 및 진행사항
No | 주요 고려사항 | 진행사항 | 비고
1 | 결재선 확정 | 예산부서의 확정 요구사항 : 준법경영팀의 부서개념하에서 결재승인(팀원 아무나 결재 가능하게) - 대안 : 공통아이디 활용 및 팀 내 조합 .예시 : 공통아이디(Z), 팀원아이디(A,B,C) 일 때, 준법경영팀의 결재라인은 A or Z, B or Z, C or Z) 로 정의하면, A,B,C 는 모두 Z 역할 가능) | 
2 | 인터페이스 확정 | 인터페이스 대상 및 항목 정의 기초 데이터 제공 |