## Slide 1
2015.03.27
보령제약 구축팀
보령제약 법인카드 전자결재시스템 검수확인서
프로젝트로 납품된 최종산출물에 대한 최종 검수를 확인합니다.
첨부 : 검수 및 인수인계 내용 참조
소속 | 이름 | 서명
보령제약 재무팀 | 홍성우 | 
보령제약 재무팀 | 신상철 | 
보령제약 준법경영팀 | 구혜정 | 
보령제약 준법경영팀 | 목혜정 | 
비알네트콤 | 이상한 | 
비알네트콤 | 이청일 | 
비즈에스피 구축팀 | 홍상희 | 

## Slide 2: 별첨1 : 주요 기능별 검수
2
※ 검수결과 및 의견 : ○, X , 기타 의견
주요 기능 | 재무팀 | 준법경영팀
홈화면 |  | 
결재상신 |  | 
결재할문서 |  | 
리포트 |  | 
공지사항 |  | 
결재선관리 |  | 
카드관리 |  | 
매뉴관리 |  | 
권한관리 |  | 
메일발송 |  | 

## Slide 3: 별첨2 : 산출물, 인수인계 및 잔여개발 사항
3
항 목 | 내용 | 결과
산출물 | 문서(관리,설계,개발 등) | 완료
 | 원본소스 | 완료
 | 시스템운영 매뉴얼 | 완료
 | DB테이블 정의서 및 내역 | 완료
 | 프로그램 정의서 및 내역 | 완료
 | 매뉴얼 – 사용자, 관리자 | 완료
리포트 | 전체 카드처리현황(현재 테스트 중) | 3.27 완료
 | 접속로그 통계(시스템관리자용) | 3.31 완료
요구사항 | 결재반려시 문자 발송 | 3.27 완료
 | 신규입사자 일반사용자 권한 자동부여 | 4.03 완료
 | 일반경비의 1차결재권자의 일괄승인 기능 | 3.31 완료
인수인계 | 운영자에게 개발 사항 | 개발자 3명 완료/ 최종인계 4.03 한