|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일 시** | 2014.12.02(수) 14:00 ~ 15:30 | | **장 소** | 비알네트콤 3층 회의실 | | **작성자** | 이정환 |
| **안 건** | 요구사항 수렴 및 주요 구축 환경 협의 | | | | | | |
| **참 석 자** | 보령제약 | 하성수 팀장 | | | **확 인** | |  |
| 보령제약 | 홍성우 과장 | | | **확 인** | |  |
| 비알네트콤 | 조한준 부장 | | | **확 인** | |  |
| 비알네트콤 | 최정민 차장 | | | **확 인** | |  |
| 비알네트콤 | 김미희 과장 | | | **확 인** | |  |
| 비알네트콤 | 이청일 대리 | | | **확 인** | |  |
| 비즈에스피 | 오형선 부장 | | | **확 인** | |  |
| 비즈에스피 | 홍상희 부장 | | | **확 인** | |  |
| 비즈에스피 | 이정환 부장 | | | **확 인** | |  |
| **내 용** | | | | | | | |
| 가. 시스템환경  1. ERP는 디젝스(후지제록스)를 운영하고 있다.  2. 신한, BC, 삼성 카드사의 법인카드 사용내역을 DB로 받고 있다.  3. 인사, ERP, SMS 모두 Oracle을 사용하고 있다.  4. MS-SQL Server 에서 Oracle로 개발환경 변경 요청하였으나 MS-SQL 로 그대로 적용 협의  나. 요구사항  1. 주요 프로세스는 법인카드 실적에 대해 입력하고 결재하며 최종적으로 회계팀에서 승인하면  전표가 생성된다.  - 회계팀도 e-Accounting 내에서 결재하며 승인되면 ERP에서 전표가 생성된다.  - 다단계 결재선(팀장-실장-본부장-회계팀, 최대 4명)  - 위임(대결) 기능  - 금액기준의 전결기준 검토  ( 예 : 20만원 미만은 팀장, 200만원 미만은 실장, 200만원 이상은 본부장 까지)  - 첨부기능 : 기안문서/증빙 첨부 기능만 적용(성능 고려 저장,링크 방안 검토)  - 적요입력(영업부서 : 3개)이 계정과목과 매핑되어 등록  - 계정을 카테고리로 지정하는 방안 검토  - 예산 통제  - ERP 전표내용 조회는 불필요  - 카드실적이 수신되면 메일 발송  2. 인터페이스  - 인터페이스 데이터 : 조직, 사원정보, 예산, 계정과목  - 모바일(MSFA) : e-Accounting 정보를 가져가서 구현한다.  - 문자메시지 : e-Accounting 정보를 DB로 인터페이스한다.  3. 의사결정사항  - 예산초과시 알림(팝업 및 추가신청서 출력)  . 단, ERP의 예산, 실적을 모두 가져가서 법인카드 내역에 더하여 예산을 계산해야 하므로  구현의 어려움 인식  - 엑셀 다운로드  - 출력 기능  - 카드실적 수신방법(VAN사에서 직접 수신 또는 ERP에서 수신)  다. 향후 일정  1. 상호 필요 자료는 이번주 내로 제공한다.  2. WBS 작성 공유  3. 시스템 시연에 따른 요구기능 정리  4. 영업팀 요구사항 협의  라. 기타  - e-Accounting 은 패키지이므로 커스터마이징을 최소화하여 구현한다. | | | | | | | |