|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일 시** | 2014.12.19. (금) 10:00 ~ 11:00 | | **장 소** | 비알네트콤 3층 회의실 | | **작성자** | 홍상희 |
| **안 건** | 요구사항 수렴 및 주요 구축 환경 협의 | | | | | | |
| **참 석 자** | 보령제약 | 하정수 팀장 | | | **확 인** | |  |
| 보령제약 | 홍성우 과장 | | | **확 인** | |  |
| 보령제약 | 이행수 팀장 외 | | | **확 인** | |  |
| 비알네트콤 | 이상한 차장 | | | **확 인** | |  |
| 비알네트콤 | 최정민 차장 | | | **확 인** | |  |
| 비알네트콤 | 이청일 대리 외 | | | **확 인** | |  |
| 비즈에스피 | 홍상희 부장 외 | | | **확 인** | |  |
| **내 용** | | | | | | | |
| 가. 시스템환경  1. e-Accounting 운영서버 준비 완료 : 환경구성 및 공유서버로 활용  나. 요구사항  1. 법인카드 실적 상신시 다음 기능을 고려한다.  - 특정 예산의 잔액을 조회 가능하며, 해당 잔액에 대해 월단위 통제  - 예산은 수기 등록하나 엑셀업로드를 검토하며, 예산 수정가능하다  - 세미나비 등의 품의서를 첨부기능 구현, 저장은 e-Accounting에 하며,  사진인 경우 사이즈 통제 검토(솔루션)  - 결재선은 5가지 성격을 기준으로 금액(20만/100만/200만)별로 적용한다.  . 예 : 심포지움은 입력>심포지움관리자>준법경영팀>마케팅팀   * 임원카드는 비서가 등록하므로 공용카드처럼 대체자 기능을 적용   2.. 의사결정사항  - 엑셀 다운로드 및 출력 기능은 화면 확정후 협의  다. 향후 일정  1. 결재선은 다음주까지 확정한다.  2. 예산과목 정의 | | | | | | | |