|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일 시** | 2015.01.09. (금) 10:00 ~ 11:50 | | **장 소** | 비알네트콤 3층 회의실 | | **작성자** | 홍상희 |
| **안 건** | 화면상세설계,결재선 협의 및 인터페이스 정의 | | | | | | |
| **참 석 자** | 보령제약 | 홍성우 과장, 신상철 대리 외 | | | **확 인** | |  |
| 비알네트콤 | 이상한 차장, 최정민 차장, 이청일 대리 외 | | | **확 인** | |  |
| 비즈에스피 | 홍상희 부장, 이원익 부장 | | | **확 인** | |  |
| **내 용** | | | | | | | |
| 가. 진행내용 : 주간보고, 결재선 정의, 최종 프로세스 설명, 상세화면 설명, 인터페이스 항목 및  방법/주기 결정, 차주진행내용 협의 등  나. 결재선정의  1. 최초 정의(지정)된 결재선 기준으로 결재 프로세스를 적용한다.  2. 계정구분이 세미나비,심포지움,영업경비,기타경비인 경우의 준법경영팀 승인은 조직(팀) 개념으로  적용한다(팀원 누구나 승인하면 승인된다)  3. 계정구분이 세미나비,심포지움인 경우의 해당마케팅 담당PM의 승인도 조직(팀) 개념으로 적용한다  (팀원 누구나 승인하면 승인된다)  다. 품의서작성  1. 계정구분에 따라 담당자가 등록할 필드정보를 유동적으로 디스플레이 되게 한다.  - 예시 : 계정구분이 세미나비인 경우만, 결과보고서를 등록하므로 디스플레이 한다.  - 회계팀에서 정의하여 최종 요구한다(오늘 결정하여 전달)  2. 공정거래규약문서 등록간 팝업시 조회되는 정보는 ERP에서 인터페이스하여 보여주는데,  ERP에서 산출기준은 월 및 담당자를 디폴트로 적용한다.   * 예시 : 홍보팀 홍길동이 2015.3 상신하는 경우, ERP에서 홍길동이 2015.3에 작성한 공정거래규약문서를 조회하여 인터페이스 해주며, 그 중에서 해당건을 선택하여 등록한다.   라. 결재할 문서  1. 결재할 문서의 검색조건 항목을 추가한다.  - 필수조건 : 상신년월  - 옵션조건(전체선택이 디폴트) : 부서, 상신자, 제품군/명  마. 인터페이스  1. 인터페이스 항목,방식 및 주기     |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 구분 | 항목 | 송신시스템 | 수신시스템 | 인터페이스  방식 | 주기 | | 카드 | 카드승인(매입) 정보 | VAN사 | e-Accounting | DB Link | 1회/1일 Batch | | 카드 | 카드매입 정보,이메일 | e-Accounting | Group Ware | DB Link | | 마스터 | 로그인 정보, E-HR,사번 | E-HR | e-Accounting | DB Link | 1회/1일 Batch  및 수동배치 | | 마스터 | 법인카드 정보 | DIGEX ERP | e-Accounting | DB Link | | 마스터 | 조직 정보 | E-HR | e-Accounting | DB Link | | 마스터 | 인사 정보 | E-HR | e-Accounting | DB Link | | 마스터 | 세부계정 정보 | DIGEX ERP | e-Accounting | DB Link | | 마스터 | 거래처 정보 | DIGEX ERP | e-Accounting | DB Link | | 거래 | 공정거래규약 정보 | DIGEX ERP | e-Accounting | DB Link | 실시간 | | 거래 | 카드거래 최종결재승인 정보 | e-Accounting | DIGEX ERP | DB Link | | 거래 | 전표처리결과 정보 | DIGEX ERP | e-Accounting | DB Link | | 거래 | 카드거래 정보 | e-Accounting | 모바일(MSFA) | DB Link |   2. 인터페이스 정의서 작성 및 기초데이터 제공  - 작성일정 : 01.13(화)까지 전달  바. 향후 일정  1. 인터페이스 정의서 작성 및 확정  2. DB설계 완료 | | | | | | | |