|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일 시** | 2015.01.16. (금) 10:00 ~ 11:30 | | **장 소** | 비알네트콤 3층 회의실 | | **작성자** | 홍상희 |
| **안 건** | 주간업무 보고 및 인터페이스 확정 | | | | | | |
| **참 석 자** | 보령제약 | 홍성우 과장, 신상철 대리 외 | | | **확 인** | |  |
| 비알네트콤 | 이상한 차장, 최정민 차장, 이청일 대리 | | | **확 인** | |  |
| 비즈에스피 | 홍상희 부장, 이원익 부장 | | | **확 인** | |  |
| **내 용** | | | | | | | |
| * 진행내용 : 주간보고, 인터페이스 배치방식 협의, 인터페이스 항목별 세부필드 협의,   회계전표 인터페이스 협의, 차주진행내용 협의 등   * 인터페이스 정의 * 마스터데이터의 일일 배치작업간 적재 방안   - 기존 마스터 삭제 후 전체 데이터 적재   * 법인카드   - 법인 및 법인개별카드를 하나의 테이블로 구성하되 구분표기하며,  - 카드마스터의 전체를 인터페이스 받고, 카드상태(인출,보관,폐기 등)를 관리한다.   * 거래처 : 품의서작성시 [주소\_NEW] 정보가 없으면, [주소] 정보 를 보여준다. * 공정거래규약 : 문서번호,문서구분코드,일자,금액,장소,품목,거래처명,담당자사번 * 카드최종결재승인정보 : 카드매입정보 전체필드, 품의서작성시 등록한 정보(단,첨부는 제외) * 전표발행정보 : 전표발행체크(0 : 미발행, 1 : 발행, 2 : 승인), 전표번호 * e-Accounting 에서 전표상태 관리를 위해 ERP는 전표발행 및 승인시 상태값을 인써트한다. * ERP에서 e-Accounting 으로 전표취소 하는 경우는 없으며, 전표발행시 전표번호를 인써트한다. * 해당 결재문서번호에 전표번호가 인써트되어 있으면, 최종승인권자는 승인취소 할 수 없다. * 기타 * 결재문서번호는 구분자를 둔다(PC에서 생성한 것/모바일에서 생성한 것 구분) * 결재할문서 : 일괄승인 및 건별승인 * 화면시안 결정 * 메인 시안 정보 : 매뉴, 결재현황 건수, 달력(월요일부터 시작 형태) * 품의서 작성 : 횡(좌우) 형 * 향후 일정 * DB설계 완료(차주) * 마스터 코드정보 전달 : 제품군/명(전달완료) | | | | | | | |