|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일 시** | 2015.02.06 (금) 10:00 ~ 11:00 | | **장 소** | 비알네트콤 3층 회의실 | | **작성자** | 홍상희 |
| **안 건** | 주간업무 보고 및 개발환경 등 협의 | | | | | | |
| **참 석 자** | 보령제약 | 홍성우 과장, 신상철 | | | **확 인** | |  |
| 비알네트콤 | 이상한 차장, 최정민 차장, 이청일 대리 | | | **확 인** | |  |
| 비즈에스피 | 홍상희 부장, 이원익 부장 | | | **확 인** | |  |
| **내 용** | | | | | | | |
| * 진행내용 : 주간보고, 개발일정 및 환경 협의 * 개발일정 * 오픈일정은 3월2일 을 목표로 한다. * 개발일정을 맞추기 위해 개발자 2명을 추가 투입하였고, 다음주 Catch Up하며,   다음주 후반에 다시 점검한다.   * 개발환경 * 테스트서버가 없으므로, 예상이슈에 대응해야 한다. * 운영간 ERP와의 I/F는 ERP의 병행가동 여부에 따라 ERP에서 데이터를 관리한다. * 오픈 후 개발사항에 대응하기 위해 개발용 DB서버를 구성한다. * 첨부파일용 서버는 2월내 구매 및 설치하며, 개발 중에는 운영서버내 별도 폴더를 구성하여 테스트 진행한다. * 도메인은 다음주 초까지 결정한다(재무팀) * 향후 일정 * 법인카드 수신장비로 부터 카드정보 직접 수신 * 개발진행(계속) | | | | | | | |