|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일 시** | 2015.02.13 (금) 10:00 ~ 11:30 | | **장 소** | 비알네트콤 3층 회의실 | | **작성자** | 홍상희 |
| **안 건** | 주간업무 보고 및 향후 진행사항 협의 | | | | | | |
| **참 석 자** | 보령제약 | 하성수 팀장, 홍성우 과장, 신상철 대리  구혜정 주임, 목혜정 사원 | | | **확 인** | |  |
| 비알네트콤 | 이상한 차장, 최정민 차장, 이청일 대리 | | | **확 인** | |  |
| 비즈에스피 | 홍상희 부장, 이원익 부장 | | | **확 인** | |  |
| **내 용** | | | | | | | |
| * 진행내용 : 주간보고 및 추가 요구사항, 권한정의 확정, 통합테스트 시나리오/교육계획 협의 등 * 개발일정 * 2.25(수) : 시스템 시연 및 향후 일정 협의 * 향후일정 : 통합테스트, 사용자교육 및 오픈일자 등 * 오픈일자 계획안 : 3.16(월) * 의사결정사항 * 테스트, 교육용 DB 생성(HOST = 203.228.180.180) * 도메인 : <http://www.bron.boryung.co.kr> * 추가 및 변경 요구사항 * ‘예산별도계정’ 필드 추가 및 ERP로의 I/F * 화면 : 1차결재화면 정산서의 세부계정 우측에 추가 * 계정구분=영업경비 : 업무관리비/업무활동비/업무활동비(항생)/OTC활동비[필수] * 계정구분=기타경비 : 약품영업지원비/약품영업소경비/NULL값 * 1차결재화면 정산서의 우측끝에 승인시간,업종,가맹점주소 필드 추가 * 모든 화면에서 금액관련 필드는 합계금액만 표시(공급가액,부가세 필드는 삭제) * ERP에서 전표상태코드를 e-Accounting으로 리턴해 주는데, 전표가 취소된 경우는 전표번호를 삭제하고 상태코드를 0=미발행으로 변경 리턴한다 * E-Accounting에서는 위 상태코드=0 이면, 최종결재완료를 승인취소 할 수 있다. * 권한정의 * 6개 권한으로 운용 : 일반사용자, 심포지움상신, 비서, 공용카드담당, 법인카드관리, 총괄관리 및 시스템관리 * 권한에 따라 메뉴권한 및 사용자 권한을 부여한다. * 사용자 권한(비서,공용카드담당,법인카드관리,총괄관리,시스템관리)의 부여자는 사전 리스트업하여 제출한다. * 통합테스트 시나리오 준비 * 세미나비 100만원 미만 등 16개 시나리오 및 세부 테스트 단계를 준비하여 통합테스트 과정에서 시스템을 검증 및 보완한다. * 참여자는 현업 PI 로 구성한다. * 사용자교육계획 검토 * 교육대상자, 교육방법 및 교육장소를 사전 선정한다. * 사용자매뉴얼을 사전 준비하고, 강사는 현업 PI 가 담당한다. * 교육일정은 추후 결정한다. * 향후 일정 * 시스템 시연(2.25) * 통합테스트, 사용자교육 등 | | | | | | | |