|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일 시** | 2015.03.10 (화) 15:00 ~ 18:00 | | **장 소** | 비알네트콤 3층 회의실 | | **작성자** | 홍상희 |
| **안 건** | 개발 및 테스트 진행상황 점검 | | | | | | |
| **참 석 자** | 보령제약 | 홍성우 과장,신상철 대리,구혜정 주임, 목혜정 사원 외 1명 | | | **확 인** | |  |
| 비알네트콤 | 이상한 차장,이청일 대리 | | | **확 인** | |  |
| 비즈에스피 | 홍상희 부장, 이원익 부장 | | | **확 인** | |  |
| **내 용** | | | | | | | |
| * 진행내용 : 모바일 시연 및 통합테스트 이후 진행상황 협의 * 향후 일정 협의  |  |  | | --- | --- | | **일정** | **내용** | | 3.12(목) | 결재선,권한,카드마스터 등 기준정보 최종준비완료 | | 3.13(금) 15:00 | 최종점검회의, 사용자 매뉴얼완료 | | 3.13(금) 18:00 | 운영환경 전환(사용자,기준정보,운영환경DB) | | 3.14(토) | 카드매입데이터 운영으로 이관 시작 | | 3.16(월) | 시스템 가동(사용자 사용) | | 3.17(화) ~ | 사용자교육 : 본사(3.17), 서울영업사원(3.23), 지방은 별도 일정수립 | | 3.31(화) 20:00 | 운영 DB Clear | | 4.1(수) | 승인일자 2015.4.1 부터 신규 이관 |  * 확인사항 * 결재선 등 추가 개발사항 확인 * 반려시 메일발송 테스트 완료(신상철 대리) * 이미지 첨부시 사이즈 줄이기 및 해상도 테스트(신상철 대리) * 세로기준 750픽셀 초과건에 대해 750픽셀로 리사이징(비율축소) * bmp/gif/png/jpg 파일만을 jpg로 변환하여 저장한다. * 리사이징하면 통상 1/10 로 용량 축소되며, 해상도 양호 확인 * 개발진행 중 사항 * 공정경쟁규약의 등록시 중복체크 기능 * 첨부파일 : Naming Rule 적용 및 이미지 사이즈 축소 기능 * 익스플로러 호환성 적용 : 적용완료됨(3.10) * 오픈이후 진행사항 : 카드처리현황, 1차결재자 전결기능, 관리자기능(반려,결재선변경), 카드마스터 정보 조회 * 의사결정 사항 (3.11까지) * 회장님/부회장님/사장님에 대하여 결재상신화면 제외에 따른 홈화면 중 상신통계부문 구성 디자인   . 일반사용자 홈화면과 동일하게 또는 이미지로 대체하는 등   * 추가 및 변경 요구사항 * 공정경쟁규약 등록 팝업창에 사번으로 검색하는 기능 * BOSS 그룹웨어에 게시할 카드미상신건수+결재할문서건수 합을 구하는 쿼리 * 부서별 카드처리현황 리포트에서 사용자명 검색 및 합계 기능 추가 * 전체/영업/공장/본사연구소/안산연구소 카드처리현황 리포트를 전체(검색조건:처리상태) 리스트로 조회 * 리포트 추가 검토 : 접속자 로그 통계 | | | | | | | |