|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일 시** | 2015.02.25 (금) 10:00 ~ 11:30 | | **장 소** | 비알네트콤 3층 회의실 | | **작성자** | 홍상희 |
| **안 건** | 주간보고, 요구사항 및 일정 협의 | | | | | | |
| **참 석 자** | 보령제약 | 하성수 팀장, 홍성우 과장,신상철 대리,이행수 팀장,구혜정 주임, 목혜정 사원 | | | **확 인** | |  |
| 비알네트콤 | 조한준 팀장,이상한 차장, 최정민 차장, 박경,이청일 대리 | | | **확 인** | |  |
| 비즈에스피 | 홍상희 부장, 이원익 부장 | | | **확 인** | |  |
| **내 용** | | | | | | | |
| * 진행내용 : 모바일 시연, 주간보고, 추가 요구사항 협의, 일정 협의 * 향후 일정 * 3.5(목) ~ 6(금) : 통합테스트 * 장소 : 3층 회의실(09:00 ~ 18:00) * 3.11(수)~13(금) : 사용자교육 * 사용자메뉴얼 준비(3.9) * 본부별 교육일정 수립 * 3.16(월) : 시스템 오픈 * 모바일시스템 시연 * 시연내용 : 세미나비 상신,심포지움 요청,영업경비 상신,기타경비 상신, 일반경비 상신 및 진행문서 * 향후 개발 계획 : 일반경비 결재, 영업경비 및 기타경비 결재 * 통합테스트 : 3.5~3.6 * 추가요구사항 협의 * 전결프로세스는 다음의 경우에만 적용한다. * 상신자가 1차결재권자이면서 최종결재권자이면 바로 승인처리 * 단, 대체자가 상신하면 승인처리 하지 않는다 * 품의서에서 공정경쟁규약 등록할 때, 중복 체크한다. * 카드사용일 및 결재문서(상신후)를 기준으로 중복체크하여 통제하며 * 중복시 메시지는 “중복된 번호입니다. 확인하세요” * 주요 요건 개발 일정      |  |  | | --- | --- | | **주요 요건** | **개발일정** | | 미진사항 및 주요 추가요구사항(품의서,정산서 관련 | 3.4 | | 카드처리현황 리포트 | 3.19까지 단계적 개발 | | 반려시 메일발송, 전결기능 | 3.19 | | 관리자 기능으로 강제 반려처리 및 결재자 변경 기능 | 롤오프 이전까지 개발 | | | | | | | | |